­­­Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 34. Statuta općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 10/09, 04/13, 3/18 I 7/18 ) Općinsko vijeće Općine Okučani na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2020. godinu**

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture planirano je 2.049.066,45 kn, a ostvareno je 1.654.192,90 kn što čini 80,73% ostvarenja.

Članak 2.

U 2020. godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i predvidivim financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade i doprinosa. Izvršenje Programa bit će u korelaciji s prikupljenim sredstvima iz navedenog izvora financiranja.

Program obuhvaća:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Aktivnost | Planirani iznos za 2020. | Ostvareno u 2020. | Indeks |
| 1. | **Odvođenje atmosferskih voda**  **-** Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka i kanalizacija, održavanje čistoće u fontani i održavanje svih ostalih objekata za odvodnju atmosferskih voda i odvodnih otvora | 25.000,00 | 79.269,38 | 317,08 |
| 2. | **Održavanje čistoće javnih površina**  **-** održavanje spomen obilježja **-** njegovanje, zaštita postojećih stabala, ukrasnog grmlja,  uklanjanje bolesnih grana, sječa suhih stabala - metenje javnih površina, sakupljanje lišća, uklanjanje uličnog otpada na području  Okučana - košenje i malčiranje travnatih površina i drugih javnih površina - razni drugi radovi na javnim površinama (odvoz glomaznog otpada i sl.) - usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa za otpad | 25.000,00  32.000,00  95.000,00  145.000,00  15.000,00  25.000,00 | 40.350,00  39.643,75  144.625,50  140.758,00  4.850,00  4.200,00 | 161,40  123,89  152,24  97,08  32,33  16,80 |
| 3. | **Održavanje javnih površina**  **-** održavanje makadamskih i pješačkih staza  - sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje od korova i nasipanje zemljom te prihrana tijekom godine - održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi (Fontana, autobusnih  stajališta, kino dvorana, čistač-ica zgrade Općine)  - montaža, demontaža pozornice - uklanjanje protupravno postavljenih objekata | 25.000,00  25.000,00  75.000,00  7.000,00  10.000,00 | 7.650,00  26.750,00  73.645,20  0,00  8.600,00 | 30,60  107,00  98,19  0,00  86,00 |
| 4. | **Održavanje nerazvrstanih cesta**  - saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta na području općine Okučani - košenje i tarupiranje javnih površina uz nerazvrstane ceste  - zimska služba (nabava i posipanje soli, čišćenje od snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima)  **Investicijsko održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta**  **-** investicijsko održavanje i uređenje Ulice Stjepana Radića  - investicijsko održavanje i uređenje Ulice Grigora Viteza  - investicijsko održavanje i uređenje – sanacija ulice Dubovac | 49.000,00  146.000,00  62.000,00  495.562,50  400.000,00  40.000,00 | 46.225,00  143.250,00  28.900,00  495.562,50  0,00  39.047,50 | 94,34  98,12  46,61  100,00  0,00  97,62 |
| 5. | **Održavanje groblja - prilaznih puteva i zgrade mrtvačnice**  **-** održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice | 45.000,00 | 31.350,00 | 69,67 |
| 6. | **Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica**  **-** postavljanje i i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić | 16.000,00 | 12.950,00 | 80,94 |
| 7. | **Javna rasvjeta**  - troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela osigurača i usluga hidraul. pod.košare s rukovateljem  **-** potrošnja el. energije za javnu rasvjetu | 45.000,00  225.000,00 | 40.999,69  245.566,38 | 91,11  109,14 |
| **UKUPNO:** | | **2.049.066,45** | **1.654.192,90** | 80,73 |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

KLASA: 400-06/21-01-03

Ur.broj: 2178/21-01-21-01

Okučani, 19. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Predsjednik

Ivica Pivac