Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 34. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/09, 04/13, 03/18, 07/18 i 14/21) Općinsko vijeće Općine Okučani na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 28. ožujka  2022. godine donijelo je

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani

za 2021. godinu

Članak 1.

Za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2021. godinu planirano je 1.677.000,00 kuna. U 2021. godini utrošeno je 1.544.641,56 kuna (odnosno 92,12% plana) kako slijedi:

| REDNI BROJ | NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI/POSLOVA | OPIS I OPSEG POSLOVA | Planirano za 2021. | Ostvareno u 2021. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a) | Održavanje nerazvrstanih cesta | a) saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta na području općine Okučani b) košenje i tarupiranje javnih površina uz nerazvrstane ceste c) zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenje od snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima) | 19.000,00 109.000,00 62.000,00 | 12.500,00 72.787,00 50.650,00 | 65,79 66,78 81,70 |
| 1.b) |  | Investicijsko održavanje ulica | 405.000,00 | 403.862,50 | 99,72 |
| UKUPNO: | 595.000,00 | 539.799,50 |  |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | a) održavanje makadamskih i pješačkih staza b) sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje od korova i nasipanje zemljom te prihrana tijekom godine c) održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi (fontana,autob.stajališta, kino dvorana, čistač-ica zgrade općine) d) uklanjanje protupravno postavljenih objekata | 15.000,00 33.000,00 87.000,00 10.000,00 | 14.812,50 32.200,00 86.795,20 7.700,00 | 98,75 97,58 99,76 77,00 |
| UKUPNO: | 145.000,00 | 141.507,70 | 97,59 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka i kanalizacija, održavanje čistoće u fontani i održavanje svih ostalih objekata za odvodnju atmosferskih voda i odvodnih otvora | 33.000,00 | 37.400,00 | 113,33 |
| UKUPNO: | 33.750,00 | 37.400,00 | 113,33 |
| 4. | Održavanja javnih zelenih površina | a) njegovanje, zaštita postojećih stabala, ukrasnog grmlja, uklanjanje bolesnih grana, sječa suhih stabala b) košenje i malčiranje travnatih površina i drugih javnih površina c) razni drugi radovi na javnim površinama (odvoz glomaznog otpada i sl.) d) montaža, demontaža pozornice | 47.000,00 200.000,00 15.000,000 0,00 | 59.712,50 186.450,00 4.500,00 0,00 | 127,05 93,23 30,00 |
| UKUPNO: | 262.000,00 | 250.662,50 | 95,64 |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | a) održavanje spomen obilježja b) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa za otpad | 30.000,00 7.000,00 | 26.800,00 7.700,00 | 89,33 110,00 |
| UKUPNO: | 37.000,00 | 34.500,00 | 93,24 |
| 6. | Održavanje groblja, prilaznih puteva i zgrade mrtvačnice | održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice | 20.000,00 | 9.500,00 | 47,5 |
| UKUPNO: | 20.000,00 | 9.500,00 | 47,5 |
| 7. | Održavanje čistoće javnih površina | a) metenje javnih površina, sakupljanje lišća, uklanjanje uličnog otpada na području Okučana | 100.000,00 | 136.470,00 | 136,47 |
| UKUPNO: | 100.000,00 | 136.470,00 | 136,47 |
| 8. | Javna rasvjeta | a) JAVNA RASVJETA (UTROŠAK) Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete b) JAVNA RASVJETA (REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE) godišnji ugovor održavanja koji uključuje: - dobavu i zamjenu žarulja i prigušnica - održavanje elemenata javne rasvjete - održavanje upravljačkih sklopova javne rasvjete - dobavu i ugradnju kablova - dobavu i montažu rasvjetnih stupova c) DEKORACIJA Postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za blagdane | 275.000,00 30.000,00 30.000,00 | 279.202,90 31.332,50 23.270,00 | 101,53 104,44 77,57 |
| UKUPNO: | 335.000,00 | 333.805,40 | 99,64 |
| 9. | Čišćenje kanala |  | 150.000,00 | 0,00 | - |
| UKUPNO: | 150.000,00 | 0,00 | - |
| Ostale nespomenute usluge: |  | 60.996,86 | - |
| SVEUKUPNO: | 1.677.000,00 | 1.544.641,56 | 92,11 |

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

KLASA:  400-04/22-01/1

URBROJ:2178-21-01-22-1

Okučani, 28. ožujka 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

.