­­­Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 34. Statuta općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 10/09, 04/13, 3/18 I 7/18 ) Općinsko vijeće Općine Okučani na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2020. godinu**

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture planirano je 2.049.066,45 kn, a ostvareno je 1.654.192,90 kn što čini 80,73% ostvarenja.

Članak 2.

U 2020. godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i predvidivim financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade i doprinosa. Izvršenje Programa bit će u korelaciji s prikupljenim sredstvima iz navedenog izvora financiranja.

Program obuhvaća:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Aktivnost | Planirani iznos za 2020. | Ostvareno u 2020. | Indeks |
| 1. | **Odvođenje atmosferskih voda****-** Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka i kanalizacija, održavanje čistoće u fontani i održavanje svih ostalih objekata za odvodnju atmosferskih voda i odvodnih otvora  | 25.000,00 | 79.269,38 | 317,08 |
| 2. | **Održavanje čistoće javnih površina****-** održavanje spomen obilježja **-** njegovanje, zaštita postojećih stabala, ukrasnog grmlja, uklanjanje bolesnih grana, sječa suhih stabala - metenje javnih površina, sakupljanje lišća, uklanjanje uličnog otpada na područjuOkučana - košenje i malčiranje travnatih površina i drugih javnih površina - razni drugi radovi na javnim površinama (odvoz glomaznog otpada i sl.) - usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa za otpad  | 25.000,0032.000,0095.000,00145.000,0015.000,0025.000,00 | 40.350,0039.643,75144.625,50140.758,00 4.850,00 4.200,00 | 161,40123,89152,2497,0832,3316,80 |
| 3. | **Održavanje javnih površina****-** održavanje makadamskih i pješačkih staza - sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje od korova i nasipanje zemljom te prihrana tijekom godine - održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi (Fontana, autobusnihstajališta, kino dvorana, čistač-ica zgrade Općine) - montaža, demontaža pozornice - uklanjanje protupravno postavljenih objekata | 25.000,0025.000,0075.000,007.000,0010.000,00 | 7.650,0026.750,0073.645,200,008.600,00 | 30,60107,0098,190,0086,00 |
| 4. | **Održavanje nerazvrstanih cesta**- saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta na području općine Okučani - košenje i tarupiranje javnih površina uz nerazvrstane ceste - zimska služba (nabava i posipanje soli, čišćenje od snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima) **Investicijsko održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta****-** investicijsko održavanje i uređenje Ulice Stjepana Radića- investicijsko održavanje i uređenje Ulice Grigora Viteza- investicijsko održavanje i uređenje – sanacija ulice Dubovac | 49.000,00146.000,0062.000,00495.562,50400.000,0040.000,00 | 46.225,00143.250,0028.900,00495.562,500,0039.047,50 | 94,3498,1246,61100,000,0097,62 |
| 5. | **Održavanje groblja - prilaznih puteva i zgrade mrtvačnice****-** održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice | 45.000,00 | 31.350,00 | 69,67 |
| 6. | **Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica****-** postavljanje i i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić | 16.000,00 | 12.950,00 | 80,94 |
| 7. | **Javna rasvjeta**- troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela osigurača i usluga hidraul. pod.košare s rukovateljem**-** potrošnja el. energije za javnu rasvjetu  | 45.000,00225.000,00 | 40.999,69245.566,38 | 91,11109,14 |
| **UKUPNO:** | **2.049.066,45** | **1.654.192,90** | 80,73 |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

KLASA: 400-06/21-01-03

Ur.broj: 2178/21-01-21-01

Okučani, 19. ožujka 2021. godine

 OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

 Predsjednik

 Ivica Pivac