Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18, 32/20) i čl. 34. Statuta Općine Okučani (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 04/13, 03/18 i 07/18), Općinsko vijeće Općine Okučani na svojoj 27. sjednici održanoj 19. ožujka 2021. godine, donijelo je

**Z A K LJ U Č A K**

 **o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.**

Članak 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.Br. | Naziv projekta | Planirano za 2020. | Ostvareno u 2020. | Indeks |
| 1. | **Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**- izrada studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Okučani- završetak izgradnje II. Faze kanalizacije naselja Okučani | 7.000,00293.000,00 | 6.199,65291.160,83 | 88,5799,37 |
| **UKUPNO:** | **300.000,00** | **297.360,48** | **99,12** |
| 2.  | **Prometna infrastruktura** (NERAZVRSTANE CESTE , NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA)- Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima – Ulica Psunjska- Uređenje ulice Kamila Kolba te kolne i pješačke površine na dijelu Trga dr. Franje Tuđmana u Okučanima | 1.413.152,00106.325,00 | 1.308.356,75106.325,00 | 92,58100,00 |
| **UKUPNO:** | **1.519.477,00** | **1.414.681,75** | **93,10** |
| 3. | **Sportska i socijalna infrastruktura**- Rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine u naselju Okučani- izrada projektne dokumentacije za izgradnju Društvenog doma u Vrbovljanima | 4.281.199,3940.000,00 | 2.685.215,8540.000,00 | 62,72100,00 |
| **UKUPNO:** | **4.321,199,39** | **2.725.215,85** | **63,07** |
| 4. | **Gospodarska infrastruktura**- izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Proizvodno-poslovnoj zoni Okučani- izrada projektne dokumentacije za izgradnju poljoprivredno-gospodarskog inkubatora u Proizvodno-poslovnoj zoni Okučani | 75.000,00187.500,00 | 75.000,00187.500,00 | 100,00100,00 |
| **UKUPNO:** | **262.500,00** | **262.500,00** | **100,00** |
|  | ***Ukupno Program gradnje objekata komunalne infrastrukture:***  | **6.403.176,39** | **4.699.758,08** | **73,40** |

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

 KLASA: 400-06/21-01-04

 Ur.broj: 2178/21-01-21-01

 Okučani, 19. ožujka 2021. godine

 OPĆINSKO VIJEĆE

 OPĆINE OKUČANI

 Predsjednik

 Ivica Pivac